	Mesto Humenné [image: image1.emf]
	Mestské zastupiteľstvo v Humennom


M a t e r i á l

na IV. zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Humennom                           dňa: 31.03.2015
                                                                                 Bod návrhu programu zasadnutia : 9
Plán investičných akcií Mesta Humenné na rok 2015
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom 

2. Dôvodová správa 
3. Príloha – tabuľky č. 1 - 5
	Predkladá:

	Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Katarína Ježová, vedúca odboru ÚP a výstavby

	Dátum: 31.03.2015                                                 Podpis:


	Vypracoval:

	Meno a priezvisko, pracovné zaradenie: Ing. Katarína Ježová, vedúca odboru ÚP a výstavby

	Dátum: 10.03.2015                                               Podpis:


	Mesto Humenné [image: image2.emf]
	Mestské zastupiteľstvo v Humennom


Návrh na
U Z N E S E N I E

zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom
dňa: 31. 03. 2015                                                                     číslo:  .….. /2015
Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Humennom
schvaľuje
Plán investičných akcií Mesta Humenné na rok 2015 a to:

a.) Investičné akcie z cudzích a vlastných zdrojov  na rok 2015 - tabuľka č.1

b.) Investičné akcie z vlastných zdrojov na rok 2015 - tabuľka č.2
c.) Projektové  dokumentácie na rok 2015 - tabuľka č.5
berie na vedomie
d.) Neukončené investičné akcie z roku 2014 a financované z cudzích a vlastných zdrojov, ktoré sú už finančne kryté v rozpočte na rok 2015 - tabuľka č.3

e.) Neukončené investičné akcie z roku 2014 a zazmluvnené investičné akcie financované z vlastných zdrojov, ktoré sú už finančne kryté v rozpočte na rok 2015 - tabuľka č.4
Dôvodová správa

Na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladáme materiál Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2015.

Predkladaný materiál zohľadňuje aj investičné akcie v zmysle schváleného programového rozpočtu Mesta Humenné na rok 2015, uvedené v programe 1 v aktivitách 1, 5 a 7.


Materiál obsahuje tabuľkovú časť, kde je uvedených päť tabuliek s názvami akcií a ich stručným popisom.


V tabuľke č. 1 sú uvedené investičné akcie, ktoré budú financované kombinovaným spôsobom z cudzích a vlastných zdrojov. Pri akcii „Rekonštrukcia Futbalového štadióna v Humennom – I. etapa“, je potrebné finančné prostriedky na túto akciu naspäť previesť spätným transferom z 1. Humenskej, a. s. z dôvodu, že verejné obstarávanie na dodávateľa stavby zrealizovalo mesto a aj zmluva na zrealizovanie tejto stavby bola podpísaná z Mestom Humenné. Pri akcii „Inštalácia dvoch schodiskových plošín pre bezbariérový prístup do podchodu na Sídl. I“ bude potrebné k poskytnutej dotácii vo výške 14 000,- EUR doschváliť ďalšie finančné prostriedky. 


V  tabuľke č. 2 sú investičné akcie financované z vlastných zdrojov rozpočtu mesta. 

V tabuľke č. 3 je uvedená neukončená investičná akcia z roku 2014 financovaná z cudzích a vlastných zdrojov, ktorej financovanie pre rok 2015 je už finančne kryté v rozpočte na rok 2015. Jedná sa o ukončenie stavby „Svojpomocná výstavba 3 rodinných domov v osade Podskalka“.
V tabuľke č. 4 sú neukončené investičné akcie z roku 2014 a zazmluvnené investičné akcie, ktoré boli schválené v roku 2014 a ktoré budú financované z vlastných zdrojov. Financovanie týchto akcií je finančne kryté v rozpočte na rok 2015.
V tabuľke č. 5 je zoznam projektových dokumentácií. V rozpočte 2015 je vyčlenených 20 000 Eur na spracovanie projektových dokumentácií. 
Tabuľka č. 1

Investičné akcie financované z cudzích a vlastných zdrojov na rok 2015
	P.č.
	Názov stavby
	Predpokladaný finančný náklad v Eur 
	Stručný popis investičného zámeru

	1
	Rekonštrukcia Futbalového štadióna v Humennom – I. etapa
	           500 000,- 
	V rámci I. etapy sa realizujú búracie práce na odstránení betónových oválov nekrytých tribún a jestvujúcich trávnatých a antukových plôch v okolí hracej plochy. V rámci stavebných prác sa realizujú rozvody zavlažovacej vody, časť dažďovej kanalizácie, plynová prípojka, časť spevnených plôch a oplotenie.


	2
	Inštalácia schodiskových plošín pre bezbariérový prístup do podchodu na Sídlisko I.
	             23 000,-   

poskytnutá dotácia je

14 000 Eur s predpokladaným spolufinancovaním 9 000 Eur

 
	Dodávka a montáž 2 ks šikmých schodiskových plošín pre zabezpečenie bezbariérového prístupu pre imobilných do podchodu na dvoch vstupných objektoch a to pri železničnej stanici na Sídlisku I. a pri futbalovom štadióne.

	3
	Dofinancovanie stavby „Obnova pamätníka a pamätného cintorína padlých sov. armády – II. etapa“
	               4 464,-

požadovaná dotácia je 

3 568 Eur so splufinancovaním 

mesta v sume 900 Eur
	Dofinancovanie ukončenej stavby.

	4
	Odkanalizovanie Ulice Brestovskej
	            168 983,-  

           (podľa PD)

dotácia mestu  bola schválená v plnej výške s výškou spolufinancovania 8 894 Eur
	V rámci stavby je riešené odvedenie splaškových odpadových vôd od 11 rodinných domov a prevádzky firmy FIAT-ASTA na ul. Brestovskej do jestvujúcej verejnej kanalizácie - poslednej

kanalizačnej šachty gravitačnej kanalizácie na ul. Brestovskej. Sú to posledné domy v danej lokalite nenapojené na verejnú kanalizáciu a odpadové vody z nich sú zaústené do žúmp, ktoré sú často v nevyhovujúcom stave. Navrhovaná kanalizácia bude zároveň umožňovať aj pripojenie na kanalizáciu budúcej možnej výstavby IBV nad cestou Humenné - Brestov.  


Tabuľka č. 2

Investičné akcie financované z vlastných zdrojov na rok 2015
	P.č.
	Názov stavby
	Predpokladané finančné náklady v Eur
	Stručný popis investičného zámeru

	1
	Stavebné úpravy medzigarážových priestorov na Sídlisku III. v Humennom - II. etapa
	               76 000,-

  
	Pokračovanie v stavebných úpravách medzigarážových priestorov na Sídlisku III. v Humennom od ukončeného úseku výstavby spevnených plôch až po budovu Bytového družstva. 

	2
	MŠ Štefánikova v Humennom - Rekonštrukcia časti strešného plášťa - havarijný stav
	            25 168,-

     náklad podľa PD
	Rekonštrukcia a zateplenie zatekajúcej časti strechy objektu MŠ na Ulici Štefánikovej.

	3
	Odpojenie nadzemnej časti STL plynovej prípojky po odstránení stavby Dom služieb - Unimobunky na Laboreckej ulici v Humennom
	finančný náklad bude určený až po vypracovaní PD
	Pri  odstránení Unimobuniek na Laboreckej ulici zostal hlavný uzáver plynu trčať nad zemou. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné tento hlavný uzáver plynu preložiť do zeme. 


Tabuľka č. 3

Neukončené investičné akcie z roku 2014 financované z cudzích a vlastných zdrojov, ktoré sú už finančne kryté v rozpočte na rok 2015

	P.č.
	Názov stavby
	Predpokladaný finančný náklad v Eur 
	Stručný popis investičného zámeru

	4
	Dokončenie stavby „Svojpomocná výstavba 3 rodinných domov v osade Podskalka“
	              40 961,- 

náklad na dokončenie stavby
	Stavba sa ukončí v roku 2015 (schválené predĺženie ukončenia poskytovateľom dotácie do 06/2015).


Tabuľka č. 4

Neukončené investičné akcie z roku 2014 a zazmluvnené investičné akcie financované z vlastných zdrojov, ktoré sú už finančne kryté v rozpočte na rok 2015
	P.č.
	Názov stavby
	Finančný náklad v Eur
	Stručný popis investičného zámeru

	1
	Stavebné úpravy poškodených mestských komunikácií, chodníkov a spevnených plôch 

– II. etapa
	             93 009,-

       
	Dokončenie rekonštrukcie chodníkov na ul. Pugačevovej, Sokolovskej, Osloboditeľov, Laboreckej ulici a parkoviska na ulici Nemocničnej, ktoré boli začaté v roku 2014 resp. vysúťažené a zazmluvnené. 

	2
	Stavebné úpravy medzigarážových priestorov na Sídlisku III. v Humennom 
	             18 102,- 
	Dokončenie stavebných úprav medzigarážových priestorov na Sídlisku III. v Humennom z roku 2014. 

	3
	Verejné osvetlenie na Sídlisku III.
	            280 000,- 
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Sídlisku III.  z dôvodu zníženia nákladov na spotrebovanú elektrickú energiu. Súčasťou rekonštrukcie je výmena 245 ks svietidiel, 73 ks stožiarov a 7 ks rozvádzačov verejného osvetlenia s riadením. 


	4
	Rekonštrukcia budovy Obchody a služby Centrum
	            188 000,- 
	Zateplenie objektu a nová fasáda.

	5
	Rekonštrukcia časti obvodového plášťa MŠ Štefánikova
	            19 000,- 

         náklad po VO
	Výmena jestvujúcich poškodených copilitových stien na schodiskách, ktoré spôsobujú zatekanie  do objektu MŠ a vysoké tepelné straty, za murované steny s osadenými plastovými oknami.


Tabuľka č. 5

Projektové  dokumentácie na rok 2015

	P.č.
	Názov projektovej dokumentácie

	1
	Vypracovanie zámeru pre zisťovacie konanie vplyvov na životné prostredie  k stavbe „Rekonštrukcia Futbalového štadióna v Humennom“  

	2
	Rekonštrukcia Futbalového štadióna v Humennom – II. etapa – realizačný projekt 

	3
	Rekonštrukcia strechy telocvične na ZŠ SNP - havarijný stav

	4
	Revitalizácia parku a verejného priestranstva pri vodnom toku Lieskovec na Gaštanovej ulici v Humennom

	5
	Odvodnenie ulice Na Lieskovčíku v Humennom pri  Domexe - dopracovanie PD o alternatívne riešenie odvodnenia miestnej komunikácie do vodného toku Lieskovec. 

	6
	Odpojenie nadzemnej časti STL plynovej prípojky po odstránení stavby Dom služieb - Unimobunky na Laboreckej ulici v Humennom

	7
	Odbočovací pruh na Ulici Komenského (dopracovanie PD pre územné rozhodnutie a vypracovanie PD pre stavebné povolenie) 

	8
	Projektové dokumentácie, ktoré je potrebné obstarať pre potreby získania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov a zabezpečenie projektových dokumentácií vyvolaných investícií, ktoré vzniknú pri investičnej činnosti mesta.


