	[image: image1.png]


  
Mesto Humenné
	Mestské zastupiteľstvo v Humennom


M a t e r i á l

na III. zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Humennom                     dňa: 30.01.2019

                                                                          Bod návrhu programu zasadnutia:  5
Vyhodnotenie Plánu investičných akcií mesta Humenné na rok 2018
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom

2. Dôvodová správa

3. Prílohy: Tabuľka – vyhodnotenie plánu IA 2018

	Predkladá

	Meno a priezvisko, funkcia:  Ing. Marián Šalata, poverený vedením odboru ÚP a výstavby

	Dátum: 30.01.2019                                                             Podpis:


	Vypracoval

	Meno a priezvisko, pracovné zaradenie: Ing. Marián  Šalata, poverený vedením odboru ÚP a výstavby 

	Dátum: 24.01.2019                                                              Podpis:


	K rokovaniu prizvať

	Meno a priezvisko, funkcia: 


	  

Mesto Humenné
	Mestské zastupiteľstvo v Humennom


Návrh na

U Z N E S E N I E
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom
dňa: 30.01.2019                                                                                         číslo: …../2019
k Vyhodnoteniu Plánu investičných akcií mesta Humenné na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Humennom
I. berie na vedomie:

      Vyhodnotenie investičných akcií Mesta Humenné realizovaných v roku 2018.
Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu v Humennom predkladáme materiál „Vyhodnotenie Plánu investičných akcií mesta Humenné na rok 2018“.


V predkladanom materiáli sú v priloženej tabuľke uvedené investičné akcie, ktoré sa realizovali v roku 2018, pričom pri jednotlivých akciách je uvedené kto ich realizoval, za akú zmluvnú cenu, a poznámka či bola akcia ukončená. Ak akcia prechádza na dokončenie do roku 2019, je v materiáli uvedené aká časť zo zmluvnej ceny už bola uhradená a akú sumu bude potrebné dofinancovať v roku 2019.


Celkovo je v tabuľke uvedených 33 akcií, z ktorých ukončených a uhradených bolo 27 akcií a do roku 2019 prechádza 6 akcií. 


Pri akciách pod číslami 17, 18, 20, 21, 28, 31 ide o akcie, ktoré prechádzajú do roku 2019 s celkovou potrebou dofinancovania vo výške 2 522 652 eur.


Pri akciách s číslami 1, 18, 24 ide o akcie, na ktoré mesto získalo dotačné cudzie zdroje vo výške, ako je uvedené v tabuľke pri konkrétnej akcii.


Z investičných akcií, s ktorými sa uvažovalo v pláne na rok 2018 nebola zrealizovaná akcia „Bezbariérový prístup na detskej poliklinike“ - realizácia exteriérového výťahu, a taktiež sa nerealizovali akcie viazané na získanie cudzích zdrojov – dotácií (Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov,  Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Třebíčska, Výstavba MŠ Podskalka).

Súčasťou materiálu je aj informácia o projektových dokumentáciách vypracovaných v roku 2018. Celkovo je tam uvedených 14 projektových dokumentácií na obstaranie ktorých bolo uhradených 42 902 eur.

Komisia výstavby a územného plánovania prerokovala Vyhodnotenie Plánu investičných akcií mesta Humenné na rok 2018 na zasadnutí komisie dňa 15.01.2019. Komisia odporučila doplniť do projektových dokumentácií na rok 2019 Aktualizáciu projektovej dokumentácie na bezbariérový prístup do Detskej polikliniky realizáciou exteriérového výťahu a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Humennom zobrať na vedomie predložené vyhodnotenie investičných akcií mesta Humenné za rok 2018.

Mestská rada v Humennom prerokovala materiál  Vyhodnotenie Plánu investičných akcií mesta Humenné na rok 2018 na zasadnutí MsR dňa 22.01.2019. 


Odporučila primátorovi mesta vykonať kontrolu investičných akcií realizovaných v roku 2018 porovnaním výkazov výmer so skutočne vykonanými prácami prostredníctvom externého stavebného dozora a predloženie výsledkov kontroly mestskému zastupiteľstvu. Mestská rada odporučila predložiť vyhodnotenie investičných akcií mesta Humenné realizovaných v roku 2018 na zasadnutie MsZ po dopracovaní o pripomienky mestskej rady a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Humennom vyhodnotenie investičných akcií mesta Humenné realizovaných v roku 2018 zobrať na vedomie.

Humenné január 2019 
