S p r á v a 

o vykonaných následných finančných kontrolách hlavnej kontrolórky a ÚHK v roku 2011.


Následné finančné kontroly v sledovanom období boli vykonané na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a ÚHK na I. polrok v MsZ v Humennom dňa 28.02.2010 a na II. polrok 2011 v MsZ v Humennom dňa 23.05.2011.


Hlavná kontrolórka mesta a  ÚHK vykonali v uvedenom období tieto ďalšie kontroly :

· Záznam z NFK č. 9/2011 – z kontroly spotreby energií v budove Mestského úradu Humenné.

· Správa č. 11/2011 – z následnej finančnej kontroly tvorby a použitia fondov mesta Humenné v roku 2010. 

· Správa č. 13/2011 -  z  následnej finančnej kontroly vykonania prác v ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné na základe objednávky č. 64/2009.

· Záznam č. 16/2011 – z kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v rozpočtovej organizácie Základná škola, Laborecká 66, Humenné za rok 2009.

· Správa č. 17/2011 -  z kontroly priebehu verejnej súťaže na obstaranie dodávateľa – Rekonštrukcia ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné.

· Záznam z NFK č. 19/2011  plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou – Materská škola, Partizánska 22, Humenné.

Výsledky jednotlivých kontrol : 

Záznam z NFK č. 9/2011 z kontroly spotreby energií v budove Mestského úradu Humenné

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a ÚHK na I. polrok 2011 a poverenia MsZ č. 12/2011 zo dňa 07.06.2011 bola vykonaná kontrola spotreby energií na  Mestskom  úrade v Humennom.


Následnú finančnú kontrolu vykonali :

JUDr. Jana Čandová, hlavná kontrolórka mesta

Mgr. Anna Fedorčáková, referentka ÚHK


v čase od 20.07.2011 do  02. 09. 2011 s prerušovaním.

Kontrolované obdobie: 2006 - 2010

Predmetom následnej finančnej  kontroly bolo: 

· kontrola zúčtovacích  faktúr , spôsob ich vecnej kontroly na MsÚ,

· porovnanie spotreby energií  v kontrolovaných objektoch v rokoch 2006 až 2010

· porovnanie vývoja cien energií za kontrolované obdobie

Cieľom následnej finančnej kontroly bolo:

· overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Kontrolné zistenia:



V zmysle mandátnej zmluvy technické zabezpečenie sledovania spotreby energií – t.j. elektrickej energie, vody, tepla a teplej vody, vrátane účtovníctva  vykonávali pre mesto zamestnanci Energobytu, spol. s r.o Humenné. Mesto  platilo dohodnuté zálohové platby a raz ročne, na základe vyúčtovacej faktúry sa vykonalo finančné vyrovnanie prebytku alebo nedoplatku a určila sa zálohová platba na budúce obdobie. V účtovníctve mesta okrem horeuvedenej evidencie sú zaznamenané čiastočné refundácie týchto nákladov z prostriedkov štátu( zdroj 111) na prenesený výkon štátnej správy. 

 
V nasledujúcej tabuľke a grafoch je znázornený prehľad o spotrebe energií vyjadrený  v  merných jednotkách i finančnom vyjadrení. Bol vypracovaný na základe údajov poskytnutých Energobytom, spol.s r.o Humenné  a údajov uvedených v zúčtovacích faktúrach za sledované obdobie. Nakoľko Mesto nevykonávalo v budove MsÚ vlastnú kontrolu pri odpočtoch) nebolo možné adekvátne zhodnotiť, či uvedená spotreba je reálna a správna. Uvedené spotreby súhlasia s vystavenými faktúrami od jednotlivých dodávateľov uvedených komodít. 

Prehľad o spotrebe energií na Mestskom úrade v Humennom za obdobie rokov 2006 -2010

Tabuľková a grafická časť viď v prílohe správy.

Údaje o spotrebe potvrdzujú, že aj napriek  približne rovnakej spotrebe energií, náklady rástli, čo spôsobil neustály rast cien jednotlivých druhov energií. Pri kontrole zúčtovacej faktúry Energobytu, s.r.o., Humenné zo dňa 06.06.2011 bol za rok 2010 vykázaný preplatok vo výške 40 052, 87 eur, no  chybou zúčtovateľa nebola do zúčtovacej faktúry pojatá čiastka za teplo vo výške 66 906,48 eur, čo spôsobilo, že mesto má za rok 2010 nedoplatok vo výške 26853,61 eur.  

Na základe uvedených skutočností kontrolná skupina odporúča, aby zamestnanec MsÚ zodpovedný za správu budovy vykonával kontrolu jednotlivých meračov, resp., navrhol racionalizačné opatrenia na zníženie spotreby energií v budove MsÚ v Humennom. 

Záver:

 Kontrolná skupina pri kontrole originálnych dokladov v účtovníctve kontrolovaného subjektu nezistila nedostatky a z kontroly bol spracovaný záznam, ktorý bol kontrolovanému subjektu odovzdaný 12.10.2011.

Správa č. 11/2011 – z následnej finančnej kontroly tvorby a použitia fondov mesta Humenné v roku 2010.

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I. polrok roku 2011 a poverenia MsZ č.11/2011 zo dňa 07.06.2011 bola vykonaná následná finančná kontrola tvorby a použitia peňažných fondov  Mesta Humenné na Mestskom úrade v Humennom za rok 2010.


Následnú finančnú kontrolu vykonali :

JUDr. Jana Čandová, hlavná kontrolórka mesta

Ing. Vladimír Styrančák, referent ÚHK.


Kontrolované obdobie: rok 2010

Predmet následnej finančnej kontroly:

· kontrola tvorby, čerpania a použitia Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania a obnovy mesta  v roku 2010,

· kontrola dodržiavania  uznesení MsZ a všeobecne záväzných právnych  predpisov v oblasti tvorby a čerpania peňažných fondov na úrovni územnej samosprávy,

· kontrola dokladovej inventarizácie účtu a stav fondových účtov k 31.12.2010.

Cieľ následnej finančnej kontroly:

· overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia.

Kontrolné zistenia:

1. Rezervný fond mesta Humenné:


Mesto Humenné tvorí Rezervný fond  v zmysle §15 a §16 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O tvorbe a použití Rezervného fondu rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva. Na základe Uznesenia MsZ č. 360 zo dňa 27.5 2010 bol Rezervný fond v roku 2010  tvorený prídelom z rozpočtového hospodárenia  za rok 2009 vo výške 1 599 131 eur,  ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške  705 eur a správnymi poplatkami za výherné hracie prístroje (VHP) za rok 2011 vo výške 185194 eur. Počiatočný stav Rezervného fondu v roku 2010 bol vo výške 287 868 eur. Skutočné čerpanie Rezervného fondu v roku 2010  predstavovalo sumu 855 494 eur. V priebehu roka bolo čerpanie Rezervného fondu upravované na základe uznesení MsZ:

· uznesenie č. 319/2010 zo dňa 14.01.2010 – Viacročný rozpočet mesta na roky 2010-2012

· uznesenie č. 367/2010 zo dňa 23.06.2010 – Rozpočtové opatrenie mesta č. 3/2010

· uznesenie č. 366/2010 zo dňa 23.06.2010 – Príspevok pre škody spôsobené povodňami.

 Čerpanie Rezervného fondu bolo schválené poslancami mestského zastupiteľstva. Prehľad tvorby a čerpania uvádzame v nasledujúcom rozpise:

Rezervný fond................................................................................................../v eurách/

Počiatočný stav k 1.1.2010...................................................................................287 868,-

Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia 2009...........................1 599 131,-

               zisk z podnikateľskej činnosti mesta............................................................705,-

               správne poplatky za VHP za rok 2011...................................................185 194,-

               úroky.......................................................................................................... 1 346,-

Čerpanie: preúčtovanie správnych poplatkov 2010 do príjmov..........................216 558,-

                  prevod do príjmov na kapitálové výdavky..................................... 658 971,-

                  v tom: zelené dedičstvo.......................................................................178 008,-

                              rekonštrukcia ZŠ Hrnčiarska...................................................308 982,-

                                                     ZŠ Pugačevova.....................................................9 479,-

                                                     ZŠ Kudlovská.......................................................1 457,-

                              softvér, licencie MsÚ............................................................... .39 381,-

                              projektové dokumentácie...........................................................62 443,-  

                              príspevky PO............................................................................. 59 221,-  

                 prevod do príjmov na bežné výdavky.............................................. .196 523,-

                  v tom: SMEK.........................................................................................70 834,-

                               moderne a zaujímavo.................................................................27 929,-

                              vzdelaný zamestnanec............................................................... .28 404,-

                              príspevok na povodne................................................................ 34 743,-

                               príspevok na údržbu kruhových objazdov.................................10 000,-

                              dotácia pre SČK............................................................................1 500,-

                              spevnenie plôch na sídlisku Pod Sokolejom...............................23 113,-

                  
       poplatky banke ............................................................................. ..312,-

Stav k 31.12.2010............................................................................................. ...1 001 880,-

Disponibilný............................................................................................................ 816 686,-


Skutočné čerpanie Rezervného fondu v meste Humenné za rok 2010  bolo vo výške 855 494 eur. V nasledujúcom prehľade uvádzame čerpanie Rezervného fondu v rozdelení na kapitálové a bežné výdavky podľa jednotlivých programov.

 A. Kapitálové výdavky:.................................................658 971,00 (v eurách)

Program 1:     Projektová dokumentácia (716):                   62 443,00 

                       Zelené dedičstvo                                        1 78 008,00

                       Rekonštrukcia ZŠ Kudlovská                         1 457,00 

                       Rekonštrukcia ZŠ Hrnčiarska                     308 982,00

                       Rekonštrukcia ZŠ Pugačevova                       9 479,00

                                                                                           560 369,00 

Program 2:    Softvér                                                           22 042,00 

                      licencia                                                          12 769,00

                     stroje                                                                 4 570,00 

                                                                                            39 381,00 

Program 6:   TS-príspevok                                                  23 560,00 

                     MsKS-príspevok                                            15 000,00 

                                                                                            38 560,00 

Program 7:   SRŠZ-príspevok                                             20 661,00

B. Bežné výdavky:...........................................................196 523,00 

Program 1:   Sieť miest euroregiónu Karpaty                     70 834,00 

                     Moderne a zaujímavo                                     27 929,00 

                     Vzdelaný zamestnanec                                   28 404,00

                                                                                           127 167,00 

Program 2:   príspevok pre ZMOS na povodne                   34 743,00               

Program 5:   spevnené plochy na Sídl. pod Sokolejom       23 113,00

                     TS-príspevok na ver. Zeleň na kruh. obj.       10 000,00 

Program 6:   SČK – príspevok                                               1 500,00

Spolu:................................................................................855 494,00 


Stav Rezervného fondu ku koncu roka 2010 podľa inventúrneho súpisu k účtu bol                1 001 880,14 € a to:

Počiatočný stav...................................................................... 287 868,06   /v eurách/ 

Tvorba:...............................................................................1 786 376,17

Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2009.......................1 599 131,57

Prebytok z podnikateľskej činnosti...............................................705,27

Správne poplatky za VHA za rok 2010..................................185 194,00

Úroky..........................................................................................1 345,33

Použitie:..............................................................................1 072 364,09

Prevod do príjmov na rok 2010 / uzn. MsZ č.319,360...........855 494,00

Prevod správnych poplatkov za VHA za rok 2009.................216 557,50

Poplatok banke...............................................................................312,59

Zostatok.............................................................................. 1 001 880,14    


Kontrolovaný subjekt využil v roku 2010 prechodné ustanovenie v zmysle §21c zákona č. 586/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keď prostriedky z rezervného fondu boli použité na krytie kapitálových, ale aj bežných výdavkov.


Pri čerpaní finančných prostriedkov z Rezervného fondu v rozdelení na kapitálové a bežné výdavky dochádzalo v mnohých prípadoch k presunom peňazí z účtu Rezervného fondu na Bežný účet banky a späť a následnému použitiu finančných prostriedkov na konkrétny program . Následnou finančnou kontrolou účtovných dokladov nebolo možné  zrozumiteľne zistiť pod akým zdrojovým kódom v rámci účtovníctva boli finančné prostriedky uvoľnené, teda dochádzalo k nepriehľadnosti čerpania Rezervného fondu. Kontrolou vybraných platobných poukazov na jednotlivé účely  bolo zistené, že na väčšine dokladov sa uvádza nesprávny zdrojový kód 41 (bežný účet). Odporúča sa rozlišovať zdrojové kódy 41 k bežnému účtu a  zdrojový kód 46 k rezervnému fondu na vedenie účtovníctva, prípadne zaviesť ďalší analytický účet k bežnému účtu, aby  boli zrozumiteľné  konkrétne presuny a použitie Rezervného fondu tak ako to ustanovuje § 8 ods. 1 a § 8 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov.

2. Fond rozvoja bývania a obnovy mesta: 


Z Fondu rozvoja bývania boli čerpané prostriedky v rámci aktivity 1.5.-Výstavba infraštruktúry a bytov. V rámci aktivity bolo zabezpečené a schválené poslancami mestského zastupiteľstva vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytového domu 13C 50 b.j. na Sídlisku pod Sokolejom v hodnote 41 995 €. Priložené platobné poukazy, príkazy a faktúry. Predbežná finančná kontrola na dokladoch vykonaná, účtovný doklad č. 3229 - nesprávne poradové číslo dokladu, chýba evidencia dokladu v denníku, chýba podpis vedúceho pracovníka a dátum zúčtovania – porušenie §10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. - Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

· slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

· obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 

· peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

· dátum vyhotovenie účtovného dokladu,

· dátum uskutočnenia prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

· podpisový záznam osoby (§32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

· označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Fond rozvoja bývania a obnovy mesta.........................................................../v eurách/

Počiatočný stav k 1.1.2010...................................................................................282 861,-

Tvorba: príjem z predaja obecných bytov................................................................9 971,-

              úroky...........................................................................................................2 038,-

Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky.............................................41 995,-

                poplatky banke.............................................................................................387,-

Stav k 31.12.2010.................................................................................................252 488,-

Použitie Fondu rozvoja bývania a obnovy mesta vo výške 41 995 € uvádzame na základe týchto predložených účtovných dokladov:

· Platobný príkaz k došlej faktúre č. FV2010/00073 zo dňa 05.02.2010, od dodávateľa E.I.C. Engineering inspection company, s. r. o. v sume 145,18 eur (vrátane DPH) z toho HP Posúdenie projektovej dokumentácie 80,92 € ,  JI Výkon inšpektora v odbornosti 21,42 € a EK Výkon inšpektora v odbornosti 42,84 €

· Platobný poukaz č. 20101101 v sume 16 000 eur príjemcovi ROHARCH s.r.o., Faktúra č. 052010 zo dňa 29.4. 2010 fakturovaná na účel projektovej dokumentácie na realizáciu stavby bytový dom 13C-50 b.j. Sídlisko Pod Sokolejom na základe Zmluvy o dielo 022009-206/09

· Platobný príkaz k došlej faktúre č. 012010 zo dňa 05.01.2010, od dodávateľa ROCHARCH, s. r. o. v sume 24 000 eur (vrátane DPH) - Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia podľa Zmluvy o dielo 02/2009-206/09

· Platobný poukaz č.20100760 v sume 1 850 eur  príjemcovi ROCHARCH s.r.o., Faktúra č. 042010 zo dňa 24.03.2010 fakturovaná na účel  geologického prieskumu troch vrtov na akcii obytný blok 13C na Sídlisku Pod Sokolejom v Humennom na základe zmluvy o dielo č. 02/2009

Správa bola prerokovaná s kontrolovaným subjektom dňa 06.10.2011.  Na základe výsledkov NFK bolo uložené kontrolovanému subjektu do 15.11.2011 prijať a predložiť hlavnej kontrolórke mesta opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ich vyhodnotenie predložiť do 15.12.2011. Opatrenia boli predložené dňa 12.10.2011. 

Správa č. 13/2011 -  z  následnej finančnej kontroly vykonania prác v ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné na základe objednávky č. 64/2009.

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II. polrok roku 2011 a poverenia MsZ č. 14/2011 zo dňa 07.07.2011 bola uskutočnená následná finančná kontrola vykonaných prác v ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné na základe objednávky č. 64/2009.


Následnú finančnú kontrolu vykonali:

JUDr. Jana Čandová, hlavná kontrolórka mesta

Ing. Vladimír Styrančák, referent ÚHK


v čase od 27.07.2011 do  05.08.2011 s prerušovaním


Kontrolované obdobie: 2009 - 2010


Predmet následnej finančnej kontroly: 

· kontrola vykonaných prác v objekte ZŠ Hrnčiarska  na základe objednávky č. 64/2009, kontrola faktúr a účtovných dokladov súvisiacich s touto objednávkou,

· kontrola dodržiavania podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie podmienok ich použitia.


Cieľ následnej finančnej kontroly:

· overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi,

· overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Kontrolné zistenia:


Dňa 11.12. 2009 bola  štatutárnym zástupcom Mgr. Rudolfom Klikušovským, riaditeľom ZŠ Hrnčiarska v Humennom zadaná a podpísaná objednávka č. 64/09. Objednávka bola predložená dodávateľovi spoločnosti GATON, s. r. o. so sídlom v Prešove. Predmetom spomínanej objednávky bolo objednanie si stavebných prác na objekte SO-01 ZTI, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom projekte rekonštrukcie základnej školy. 


Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že objednávka č. 64/09 neobsahuje vykonanie predbežnej finančnej kontroly a podpis štatutárneho zástupcu, čím bol porušený  §9 ods. 4 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ktorý hovorí o tom, že finančné operácie nemožno vykonávať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou a tiež bolo zistené, že na objednávke nie je  presne vymedzené množstvo objednávaných prác a cena za ich vykonanie, čím  došlo k porušeniu §10 ods. 1 písm. c zákona č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve - účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva. 


Nakoľko na objednávke č. 64/09 nie je uvedená  suma objednávaných prác, nie je ani možné určiť spôsob vykonania verejného obstarávania na uvedenú zákazku. Týmto konaním došlo k porušeniu §9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý hovorí o tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.


Na základe objednávky č. 64/09 a vykonaných prác bola dňa 11.08.2010 Základnej škole Hrnčiarska,  vystavená faktúra č. FV 100055 od spoločnosti GATON, s. r. o. za stavebné práce na objekte SO-01 ZTI podľa súpisu vykonaných prác v celkovej sume 29 120,19 € so splatnosťou dňa 25.08.2010.


Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že objednávka bola vystavená ku koncu účtovného roka 2009 dňa 11.12. 2009, no k jej plneniu na základe došlej faktúry prišlo až v nasledujúcom účtovnom roku 2010. Faktúrované sú stavebné práce na objekte školy v rámci plánovanej rekonštrukcie, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom projekte. Rekonštrukčné práce na objekte školy boli vykonané nad rámec pôvodného projektu, na ktoré  neboli v rozpočte školy v bežnom účtovnom roku vyhradené finančné prostriedky a s ktorými nebolo ani počítané v budúcoročnom rozpočte. Štatutárny orgán školy je v takom prípade povinný sa riadiť podľa §19 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – štatutárny orgán verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.


 Podpisom objednávky a neskorším prijatím faktúry od spoločnosti GATON, s. r. o. tak pre Základnú školu Hrnčiarsku vznikol záväzok, ktorý zaťažuje rozpočet školy na budúce rozpočtové obdobie. Uvedeným konaním došlo k porušeniu §19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku a tým aj k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle §31 ods. 1 písm. f – prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa §19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov. 


Kontrolná skupina ďalej kontrolou účtovných dokladov zistila, že na uvedenej faktúre č. FV100055 chýba vykonanie predbežnej finančnej kontroly, čím došlo k porušeniu §9 ods. 4 zákona č. 502/2001 Z.z.  zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite – finančné operácie nemožno vykonávať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou. 


Následnou finančnou kontrolou inventarizácie majetku a záväzkov  k 31.12.2010 a kontrolou knihy došlých a odoslaných  faktúr kontrolná skupina zistila, že došlá faktúra od spoločnosti GATON, s. r. o. nie je vykázaná v žiadnych účtovných záznamoch, ani  v  záväzkoch školy na základe inventarizácie ku koncu účtovného roka 2010.  


Dokladová inventarizácia záväzkov ZŠ Hrnčiarskej  k 31.12.2010 tak nebola vykonaná úplne a správne, nakoľko záväzok vo výške 29 120,19 € voči dodávateľovi GATON, s. r. o. nie je vykázaný na žiadnom inventúrnom súpise ani v rekapitulácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2010, čím došlo k porušeniu §29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.


Chýba tiež evidencia faktúry zo strany školy v knihe došlých a odoslaných faktúr v roku 2010, čím došlo k porušeniu §8 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady  a tiež §8 ods. 4  – účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. 



Prevzatie faktúry bolo riaditeľom kontrolovaného subjektu potvrdené na jednom výtlačku faktúry, ktorý si so sebou odniesol zástupca firmy GATON, s. r. o. so sídlom v Prešove. Ďalšia predložená faktúra neobsahuje ani pečiatku a podpisový záznam osoby zodpovednej za jej prevzatie a osoby zodpovednej za správne zaúčtovanie v účtovníctve, čím došlo k porušeniu §10 ods. 1 písm. f zákona č. 431/2002 Z.z. - účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať podpisový záznam osoby (§32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.


Zo strany kontrolovaného subjektu, tak došlo k porušeniu  §7 ods. 2, zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obci v znení zmien a doplnkov - Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä

· udržiavať a užívať majetok,

· chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

· používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného    uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

· viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).

Správa bola prerokovaná s kontrolovaným subjektom dňa 08.09.2011.  Na základe výsledkov NFK bolo uložené kontrolovanému subjektu do 15.10.2011 prijať a predložiť hlavnej kontrolórke mesta opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ich vyhodnotenie predložiť do 15.11.2011. Opatrenia boli predložené dňa 26.09.2011. Správa o splnení opatrení nebola do termínu vyhotovenia správy nebola predložená.

Záznam č. 16/2011 – z kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou hospodárenia a nakladania s majetokom mesta v rozpočtovej organizácie Základná škola, Laborecká 66, Humenné za rok 2009.


Na základe plánu práce hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 a poverenia MsZ č. 16/2011 zo dňa  01. 08. 2011 bola vykonaná v Základnej škole, Laborecká 66, Humenné (ďalej len ZŠ)  kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za rok 2009.


Následnú finančnú kontrolu vykonali:

JUDr. Jana Čandová, hlavná kontrolórka mesta

Mgr. Anna Fedorčáková, referentka ÚHK


v čase od  23. 08. 2011 do 02. 09. 2011.

Kontrolované obdobie: rok 2010, I. polrok 2011

Predmet kontroly: Predmetom kontroly bola kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za rok 2009 v ZŠ,  konanej v dňoch od 05. 03. 2010  do 06. 04. 2010.

Kontrolné zistenia:


 V zmysle zápisnice o prerokovaní správy z následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou – ZŠ Laborecká 66, Humenné zo dňa 05.05.2010 boli organizáciou prijaté a hlavnej kontrolórke dňa 23.05.2010 zaslané  opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri následnej finančnej kontrole. Vyhodnotenie prijatých opatrení kontrolovaným subjektom bolo vykonané a písomná správa bola zaslaná dňa 29.06.2010. 

Výsledok kontroly plnenia opatrení:

l. Opatrenie splnené. Kontrolná skupina výberovou metódou skontrolovala vyznačovanie predbežnej finančnej kontroly na personálnej agende. Nedostatky neboli zistené.  

2. Opatrenie splnené. Kontrolná skupina vykonala kontrolu Zápisu z vykonania inventarizácie k 31.12.2010. Skutočný stav majetku k 31.12.2010 je vykázaný spolu v hodnote 974607,16 eur. 

3.  Opatrenie splnené. Rozdiel vzniknutý pri inventarizácii bol odstránený k 30.04.2010. Z účtu 112 Materiál na sklade je táto suma odúčtovaná a  je  zaúčtovaná na podsúvahovom účte 771 – DHM v používaní.

4. Opatrenie splnené.  V inventarizácii k 31.12.2010 má organizácia vykázané faktúry týkajúce sa účtovného obdobia roku 2010 a uhradené v roku 2011  v záväzkoch. Záväzky k 31.12.2010  sú nasledovné:

účet 321 Dodávatelia  vo výške  7,98 eur a 326 - Nevyfakturované dodávky   vo výške 9014,33 eur. 

5. Opatrenie splnené  Od 01.04.2010 sa evidencia výdavkových a príjmových pokladničných dokladov zosúladila s vnútornými smernicami .

6. Opatrenie splnené. Poistka č.  2657000971 zanikla a od 01.07.2010 je nová poistná zmluva splatná polročne k 01.07. a k 01.01., vo výške 329,14 eur. Poistené sú budovy proti požiaru, živelným pohromám, vode, krádeži a lúpeži.

 7. Opatrenie splnené, celá dlžná suma vrátane úrokov z omeškania  bola zaplatená v januári 2010. V priebehu roku bolo nájomné uhrádzané načas,  v zmysle zmluvy.


Pri kontrole prijatých opatrení kontrolná skupina konštatovala, že všetkých 7 prijatých opatrení bolo splnených  a kontrola bola ukončená bez kontrolných zistení. Záznam bol kontrolovanému subjektu odovzdaný dňa 30.09.2011.

Správa č. 17/2011 -  z kontroly priebehu verejnej súťaže na obstaranie dodávateľa – Rekonštrukcia ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II. polrok roku 2011 a poverenia MsZ č. 23/2011 zo dňa 08.08.2011 bola vykonaná následná finančná kontrola priebehu verejnej súťaže na obstaranie dodávateľa rekonštrukcie ZŠ Dargovských hrdinov.


Následnú finančnú kontrolu vykonali:

JUDr. Jana Čandová, hlavná kontrolórka mesta

Ing. Vladimír Styrančák, referent ÚHK


v čase od 17. 08. 2011 do 07.10.2011  s prerušovaním

Kontrolované obdobie: 2009-2010

Predmet následnej finančnej kontroly:

· kontrola  spôsobu verejného obstarávania na obstaranie dodávateľa rekonštrukcie ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom,

· kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania na úrovni územnej samosprávy.

Cieľ následnej finančnej kontroly:

· overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

· overiť, ako sa v kontrolovanom subjekte realizoval proces verejného obstarávania

· overiť výkon predbežnej finančnej kontroly v procese verejného obstarávania

· overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách) a vnútorných noriem mesta

Pri kontrole priebehu verejnej súťaže na obstaranie dodávateľa rekonštrukcie ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, kontrolná skupina zistila: 


Dňa 05.11.2009 bolo verejným obstarávateľom, Mestom Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné vo Vestníku č. 213/2009 pod značkou 06192 – MUP vyhlásené verejné obstarávanie – Užšia súťaž na predmete zákazky „Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov Humenné“. Dňa 19.12.2009 bolo následne vo Vestníku č. 244/2009 pod značkou 07343 – ZUP vyhlásené zrušenie toho istého verejného obstarávania formou užšej súťaže na predmete zákazky „Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov Humenné“. Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní: §46 ods.2 – zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.


Nové Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania postupom užšej súťaže bolo verejným obstarávateľom, Mestom Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, zverejnené dňa 17.08.2010 vo Vestníku  č. 157/2010, značky 05408 – MUP. Predmetom zákazky sú podľa Oznámenia stavebné práce v súlade s §3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na objekte ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom. 

Na základe týchto uvedených skutočností  v súlade s §96 a §53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bolo vybraným záujemcom dňa 20.12.2010 zaslaná Výzva na predloženie ponúk v predmetnom postupe zadávania zákazky. Konkrétne išlo o týchto záujemcov:

1. Chemkostav, a. s., Michalovce

2. Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava

3. Skupina dodávateľov (HS HSV s. r. o., Košice, ARPROG, a. s., Poprad, COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o., Banská Štiavnica)

4. ZIPP BRATISLAVA, s. r. o., Bratislava

5. INGSTEEL, s. r. o., Bratislava


Podľa odoslanej Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 20.12. 2010 mohli vybraní uchádzači v termíne do 03.01.2011 do 12.00 hod. v druhom kole užšej súťaže požiadať o Súťažné podklady vypracované verejným obstarávateľom na základe §34 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady obsahujú aj pečiatku a podpis verejného obstarávateľa a podpis odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie Ing. Lucie Veselskej – predsedkyne komisie. Výzva na predloženie ponúk stanovuje lehotu na predkladanie ponúk do 13.01.2011 do 10.00 hod.  


Do stanoveného termínu dňa 03.01.2011 do 12.00 hod. svoje žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov s potvrdeným výpisom z banky o zaplatení úhrady za súťažné podklady osobne doručili zástupcovia spoločnosti: (podľa zoznamu a dokladov predložených ku kontrole)

· Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. Bratislava

· ZIPP Bratislava, s. r. o., Bratislava

· INGSTEEL, s. r. o., Bratislava


Poštou boli doručené žiadosti od týchto zástupcov spoločností:

· Chemkostav, a. s., Michalovce

· HS HSV s. r. o., Košice


 Kontrolou bolo zistené, že na poštovej obálke spoločnosti Chemkostav, a. s. Michalovce, ktorou bola doručená Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je uvedená pečiatka pošty zo dňa 04.01.2011 čím bola porušená dodacia lehota uvedená vo Výzve na predloženie ponúk, teda lehota do 03.01.2011.  Uchádzačovi tak správne nemali byť poskytnuté Súťažné podklady a spoločnosť nemala byť hodnotená na základe kritérií užšej súťaže v druhom kole.


Kontrolou bolo ďalej zistené, že na Zozname uchádzačov, ktorí predložili svoje ponuky v stanovenom dátume a čase  je tiež nesprávne uvedený počet uchádzačov. Uvedená je aj spoločnosť INGSTEEL, spol. s. r. o., ktorá sa nachádza v zozname aj napriek tomu, že fyzicky vôbec nepredložila svoju ponuku v stanovenom dátume a čase. Obálky s ponukami ostatných uchádzačov boli predložené v stanovenej lehote. 

Komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác postupom užšej súťaže menoval primátor mesta MUDr. Vladimír Kostilník dňa 20.12.2010 v zložení:

· Ing. Lucia Veselská – predseda komisie

· Martina Roštárová – člen komisie

· Jana Galková – člen komisie 


Chýba čestné vyhlásenie členov komisie a ich vyhlásenie o bezúhonnosti, odbornom vzdelaní a odbornej praxi, čím došlo k porušeniu §40 ods. 1 a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní – člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie. 


 Otváranie obálok sa uskutočnilo za prítomnosti  členov  komisie, dňa 13.01. 2011 o 11.00 hod. na kontaktnej adrese spoločnosti PP & P Co. s. r. o., Záhradnícka 36, Bratislava.  Otvárania obálok sa do stanoveného termínu podľa priloženej prezenčnej listiny z otvárania obálok okrem troch členov komisie zúčastnili len zástupcovia spoločnosti ZIPP, s. r. o., Bratislava  a  Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava. Ostatní zástupcovia vyzvaných firiem sa na otváraní obálok nezúčastnili. 


Komisia pristúpila ku zverejneniu obchodných mien, sídla podnikania uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Po otvorení všetkých obálok členmi komisie boli tieto  skutočnosti uvedené v Zápisnici z otvárania ponúk v súlade s §41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe už spomenutej zápisnice komisia konštatovala, že ponuku do predmetného postupu zadávania zákazok predložili 4 uchádzači a to konkrétne: 

1. Skupina dodávateľov (HS HSV s. r. o., Košice, ARPROG, a. s., Poprad, COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o. Banská Štiavnica)

Návrh plnenia kritéria: Cena predmetu zákazky: 1537 781,67 EUR s 19% DPH

Návrh plnenie kritéria: Cena predmetu zákazky: 1 550 704,20 EUR s 20% DPH

2. Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava

Návrh plnenia kritéria: Cena predmetu zákazky: 1 523 117,57 EUR s 19% DPH

Návrh plnenie kritéria: Cena predmetu zákazky: 1 535 916,88 EUR s 20% DPH

3. Chemkostav, a. s. Michalovce

Návrh plnenia kritéria: Cena predmetu zákazky: 1 547 088,04 EUR s 19% DPH

Návrh plnenie kritéria: Cena predmetu zákazky: 1 560 088,78 EUR s 20% DPH

4. ZIPP Bratislava, s. r. o.

Návrh plnenia kritéria: Cena predmetu zákazky: 1 546 580,75 EUR s 19% DPH

Návrh plnenie kritéria: Cena predmetu zákazky: 1 559 577,23 EUR s 20% DPH

Verejný obstarávateľ stanovil jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola celková cena predmetu zákazky vrátane DPH vyjadrená v EUR. Nakoľko realizácia predmetu zákazky bola uskutočňovaná v období zavedenia zvýšenej dane z pridanej hodnoty o 1 % komisia pre hodnotenie ponúk posudzovala cenu predmetu zákazky s 20 % sadzbou DPH. Komisia ponuku uchádzača Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava vyhodnotila ako úspešnú a odporučila verejnému obstarávateľovi prijať návrh zmluvy o dielo tohto uchádzača. Ostatní uchádzači boli hodnotení ako neúspešní, nakoľko predložili verejnému obstarávateľovi vyššiu cenu predmetu zákazky. 


Úspešný uchádzač: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava ponúkol verejnému obstarávateľovi podľa textovej časti Zápisnice z vyhodnotenia ponúk najnižšiu cenovú ponuku predmetu zákazky 1 305 600,00 € s DPH. V tabuľkovej časti je však  pri úspešnom uchádzačovi uvedená suma 1 535 916,88 € vrátane 20%  DPH. Celkové poradie uchádzačov a ponúkanú cenu zákazky podľa Zápisnice z vyhodnotenia ponúk (§42 ods.8 zákona o verejnom obstarávaní) tabuľkovej časti, uvádzame v nasledujúcom prehľade:

1. Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava 

1 535 916,88 € vrátane 20% DPH

2. Skupina dodávateľov (HS HSV s. r. o., Košice, ARPROG, a. s., Poprad, COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o. Banská Štiavnica)

1 550 704,20 € vrátane 20% DPH

3. ZIPP Bratislava, s. r. o.

1 559 577,23 € vrátane 20% DPH

4. Chemkostav, a. s. Michalovce

1 560 088,78 € vrátane 20% DPH



Pri dokumentácii z verejného obstarávania nie je priložená správa o zákazke čím došlo k porušeniu §21 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní – Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie.

Zmluva o dielo:


Zmluva o dielo podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení s víťazným uchádzačom a so zhotoviteľom stavby spoločnosťou Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.  v zmluvnej cene 1 535 916,88 € vrátane 20 % DPH  bola podpísaná zmluvnými stranami objednávateľom: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Janou Vaľovou a zhotoviteľom: Eiffage Construction Slovenská republika s. r. o., Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Andrejom Senderákom dňa 13.06.2011.

Súčasný stav:  Dňa 29.11.2011 bola akcia Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov ukončená a bol vypracovaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác so záverom – všetky vnútorné a vonkajšie priestory boli odovzdané a prevzaté bez závad v zmysle zmluvy. 


Správa bola prerokovaná s kontrolovaným subjektom dňa 30. 11.2011.  Na základe výsledkov NFK bolo uložené kontrolovanému subjektu do 20.12.2011 prijať a predložiť hlavnej kontrolórke mesta opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ich vyhodnotenie predložiť do 20.01.2012. 

Záznam z NFK č. 19/2011  plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou – Materská škola, Partizánska 22, Humenné.


Na základe plánu práce hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 a poverenia MsZ č.18 /2011 zo dňa  05. 09. 2011 bola vykonaná v MŠ Partizánska 22, Humenné kontrola plnenia  opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou. 


Následnú finančnú kontrolu  vykonali:

JUDr. Jana Čandová, hlavná kontrolórka mesta

Mgr. Anna Fedorčáková, referentka ÚHK


v čase od  14. 09. 2011 do 26. 09. 2011, s prerušením.

Kontrolované obdobie: rok 2010, I. polrok 2011

Predmetom následnej finančnej kontroly bolo: 

· kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených NFK hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou – Materská škola Partizánska 22, Humenné, za rok 2009,  konanej v dňoch od 10. 05. 2010  do 09. 06. 2010.

Cieľom následnej finančnej kontroly bolo: 

· overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Kontrolné zistenia:

 V zmysle zápisnice o prerokovaní správy z následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou – MŠ Partizánska 22, Humenné zo dňa 25. 06. 2010 boli organizáciou prijaté a hlavnej kontrolórke dňa 09. 07. 2010 zaslané  opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri následnej finančnej kontrole. Vyhodnotenie prijatých opatrení kontrolovaným subjektom bolo vykonané a písomné správy boli zaslané dňa 30. 09. 2010  a  25. 01. 2011.

Prijaté opatrenia a kontrola ich plnenia:

1. Kontrolovaný subjekt požiada zriaďovateľa o úpravu zriaďovacej listiny (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)             



T: 31.07.2010      Z: riaditeľka MŠ

                                                                                   Z: 31.12.2010      Z: zriaďovateľ

Opatrenie splnené. Kontrolovaný subjekt  predložil Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine zo dňa    30.05.2011, ktorým bola zriaďovacia listina upravená v zmysle  kontrolného  zistenia.

2.  V organizačnom poriadku doplníme grafickú časť – organizačná štruktúra zamestnancov MŠ s vyznačením jednotlivých organizačných útvarov.     T: 30.08.2010 









 Z: zástupkyňa riaditeľky MŠ 

Opatrenie splnené. Kontrolovaný subjekt má vypracovanú grafickú časť organizačného poriadku.                                                                                                                                                                                

3. Na základe § 4 ods.5 a § 10 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní vo verejnom záujme doplníme platové výmery pri priznaní a odobratí osobného príplatku za rok 2009 

                                                                                     T: 30.09.2010

                                                                                     Z: Buchláková, PaM, riaditeľka MŠ

Opatrenie splnené. Kontrolná skupina výberovou metódou skontrolovala vyhotovovanie 

platových výmerov pri zmene funkčného platu v roku 2010.

4. Zavedieme evidenciu dohôd o vykonaní práce uzatvorených v zmysle § 226 ZP a dohôd o pracovnej činnosti uzatvorených v zmysle § 228a, ZP. 

                                                                                      T: 30.09.2010








               Z: riaditeľka MŠ

Opatrenie splnené. Kontrolná skupina skontrolovala evidencia dohôd za I. polrok 2011, nedostatky neboli zistené. 

5. Požiadame zriaďovateľa o prevod správy majetku k pozemkom MŠ so zápisom na list vlastníctva č. 8177 a následne ho účtovne zaevidujeme do majetku MŠ. 

                                                                                     T: 30.08.2010, 31.12.2010

                                                                                     Z: riaditeľka MŠ, Kalaninová

Opatrenie splnené. List vlastníctva č. 8177 je doplnený o parcelné .čísla 7086, 7087,7088,7090,7091,7092 zastavaných  plôch a nádvorí a ostatných plôch. Majetok je zavedený do účtovníctva. 

6. Doplníme na inventarizačnom zápise z vykonania inventarizácie ku dňu 31.12.2009 skutočný stav majetku, účtovný stav majetku a rozdiel.                 









       T: 30.08.2010









       Z: riaditeľka MŠ, Kalaninová

Opatrenie splnené. Kontrolná skupina vykonala kontrolu Zápisu z vykonania inventarizácie k 31.12.2010. Skutočný stav majetku k 31.12.2010 je vykázaný spolu v hodnote 898 771,50 eur. 

7. Na  inventúrnych súpisoch DHM v používaní doplníme miesto uloženia majetku.








                    T: 31.12. 2010









        Z: riaditeľka MŠ, zástupkyňa riad. MŠ










 inventarizačná komisia

Opatrenie splnené. Zoznamy majetku sú vyhotovené a rozmiestnené na jednotlivých inventárnych úsekoch. Dielčie inventúrne súpisy z inventarizácie vykonanej k 31.12.2010 sú doplnené o miesto uloženia.

8. Preúčtujeme naakumulovanú zásobu bielizne na sklade.









         T: 2010 –  do 31.12.2011









         Z: Kalaninová

Opatrenie sa plní.  Suma na účte 112 Materiál na sklade bola k 31.12.2010 znížená z pôvodných 6128 eur na 2064,75 eur. Je  zaúčtovaná na podsúvahovom účte 771 – DHM v používaní. 

9. Vykonávať opravy v pokladničnej knihe podľa § 34 ods.2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov.                                                  T: stály

                                                                                            Z: zást.riaditeľky MŠ

10. Pri číslovaní pokladničnej agendy a kníh materiálových zásob postupovať podľa odporúčaných postupov kontrolného zistenia .                                          T: stály

                                                                                            Z: zást.riaditeľky MŠ, Kalaninová

11. Číslovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov viesť narastajúcim spôsobom podľa vnútornej smernice MŠ č. 4, a to od č. 1 až nekonečno a v nasledujúcom roku znova od č.1...









         T: ihneď, stály

                                                                                            Z: zást.riad.MŠ

Opatrenia č. 9,10,11 splnené. Kontrolná skupina vykonala výberovou metódou kontrolu pokladničnej knihy, pokladničných dokladov a kníh materiálových zásob.  Nedostatky neboli zistené. 

12. Používať inventúrne súpisy pri inventarizácii pokladne podľa § 30 od.2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov                            T: ihneď, stály

                                                                                            Z: zást.riad.MŠ

Opatrenie splnené. Inventarizačné zápisy z kontroly evidencie finančných prostriedkov v hotovosti sú vyhotovené v zmysle § 30 od.2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov                            

13. Doplníme doklad o prevzatí prác – preberací protokol o odovzdávací protokol k Zmluve o dielo č. 11 EB/2009 zo dňa 17.09.2009 na opravu strechy MŠ Partizánska 22 Humenné.









         T: 30.09.2010









         Z: riaditeľka MŠ, dodávateľ

Opatrenie splnené. Preberací protokol je doložený v účtovníctve.

14. Na preberacom a odovzdávajúcom protokole pri Zmluve o dielo č. 1/2009 zo dňa 25.11.2009 doplníme chýbajúci dátum v zhode s dodávateľom.          T: 30.08.2010









         Z: riaditeľka MŠ, dodávateľ

Opatrenie splnené. Dátum bol doplnený.

15. Upravíme v zásadách o sociálnom fonde čerpania príspevku na stravovanie v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov – povinnosti prispievať z prostriedkov sociálneho fondu nad rámec ZP v sume dohodnutej podľa kolektívnej zmluvy.                                                                               







        T: 30.09.2010







         



        Z: predseda OZ, riaditeľka

16. Všetky príspevky zamestnancom poskytované v peňažnej forme v danom roku vyplácať podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (19% daň)        T: november 2010, stály

                                                                                            Z: riaditeľka MŠ

Opatrenia č. 15,16 splnené. Kontrolovaný subjekt má vypracované dodatky č. 1 (02.09.2010) a č. 2 (20.12.2010) k vnútorným smerniciam  o použití sociálneho fondu. 

17. Na základe doručenia doplneného vlastníctva o pozemky prehodnotíme nájomnú zmluvu s a.s. Slovenská pošta podľa aktuálnych Zásad o hospodárení s nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta Humenné.                                                                 T: október 2010









         Z: riaditeľka ZŠ

Opatrenie sa plní. Po obdržaní listu vlastníctva bol vypracovaný dodatok k zmluve, ktorý je v súčasnej dobe v štádiu podpisovania s novou úpravou ceny. Ročný prenájom (618,18 eur) + služby (741,86 eur) v celkovej hodnote 1360,04 eur. 

Pri kontrole splnenia prijatých opatrení kontrolná skupina skonštatovala, že všetkých 17 prijatých opatrení bolo splnených a kontrola bola ukončená bez kontrolných zistení. Záznam bol kontrolovanému subjektu odovzdaný dňa 07.10.2011.


Iná činnosť hlavnej kontrolórky mesta a ÚHK v období august až november 2011

· kontrola plnenia uznesení MsZ a príprava informatívnej správy  na každé riadne zasadnutie MsZ

· kontrola príjmov a výdavkov mesta v priebehu roka 2011

· vypracovanie správy o kontrolnej činnosti HK a ÚHK v roku 2011 pre MsZ

· vedenie centrálnej evidencie sťažností, podaní a podnetov občanov 

· vybavovanie a prešetrovanie sťažností

· vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2012

· stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na rok 2012 a roky 2013 - 2014.

Humenné, december 2011                                              








         JUDr. Jana Čandová






               
     hlavná kontrolórka mesta


        

Správa o vykonaných NFK hlavnej kontrolórky a ÚHK v roku 2011-III.časť                                                             16

